	    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


31 марта 2026 года                                                                                                                 № 528

                                                                                                                                        Экз.№ _____

г. Димитровград


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024  № 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 №1746 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024         № 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от 24.02.2025 № 217, от 18.04.2025 № 525, от 19.06.2025 № 939, от 24.07.2025 № 1286, от 15.12.2025 № 2125, от 30.12.2025 № 2229) (далее – постановление, муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. в Паспорте муниципальной программы (Приложение № 1 к муниципальной программе) внести следующие изменения:
1.1.1. строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации
	Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 630 604,54749 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2025 год – 253 340,26984 тыс. руб.;
2026 год – 42 024,44567 тыс. руб.;
2027 год – 35 007,53300 тыс. руб.;
2028 год – 242 795,63300 тыс. руб.;
2029 год – 28 718,33299 тыс. руб.;
2030 год – 28 718,33299 тыс. руб.
из них:

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 194 915,64821 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2025 год – 32 798,81056 тыс. руб.;
2026 год – 38 844,63767 тыс. руб.;
2027 год – 34 924,20000 тыс. руб.;
2028 год – 31 078,00000 тыс. руб.;
2029 год – 28 634,99999 тыс. руб.;
2030 год – 28 634,99999 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области –
158 846,37255 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2025 год – 80 418,77928 тыс. руб.;
2026 год – 3 179,80800 тыс. руб.;
2027 год – 83,33300 тыс. руб.;
2028 год – 74 997,78627 тыс. руб.;
2029 год – 83,33300 тыс. руб.;
2030 год – 83,33300 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области (финансируемые за счет средств Федерального бюджета) –
276 189,34673 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2025 год – 139 469,50000 тыс. руб.;
2026 год – 0,00000 тыс. руб.;
2027 год – 0,00000 тыс. руб.;
2028 год – 136 719,84673 тыс. руб.;
2029 год – 0,00000 тыс. руб.;
2030 год – 0,00000 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства – 653,18000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2025 год – 653,18000 тыс. руб.;
2026 год – 0,00000 тыс. руб.;
2027 год – 0,00000 тыс. руб.;
2028 год – 0,00000 тыс. руб.;
2029 год – 0,00000 тыс. руб.;
2030 год – 0,00000 тыс. руб.


                                                                                                                        ».


1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
«Приложение № 2
к муниципальной программе
[bookmark: P426]
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

	N п/п


	Наименование показателя
	Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
(2024г) 
	Значение показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственных программ Ульяновской области

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Региональный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	0
	2823
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Ульяновской области на 2023-2027 годы».

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	30,2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Региональный приоритетный проект: «Вода – это жизнь!» (Текущий ремонт водозабора в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области)

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	665
	1152
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Больничная в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области»

	1
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	0
	0,036
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области»

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	753
	0
	753
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	2
	Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
	возрастающий
	км
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	3
	Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации
	возрастающий
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	4
	Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения
	возрастающий
	ед.
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	5
	Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей, подготовленной проектной/сметной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	6
	Количество разработанной нормативной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»

	7
	Количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов
	возрастающий
	ед.
	0
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	8
	Количество отремонтированных объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, подготовленной проектной/сметной документации, разработка нормативной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	9
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
	возрастающий
	ед.
	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	10
	Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации
	возрастающий
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	11
	Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО
	возрастающий
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»


                                                                                                                                                       ».

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 3
к муниципальной программе

	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	муниципальной программы 

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятия
	Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Код целевой статьи расходов
	Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего,                                         в том числе
	18 0 00 00000
	630604,54749
	253340,26984
	42024,44567
	35007,53300
	242795,63300
	28718,33299
	28718,33299

	
	
	
	бюджетные ассигнования бюджета Мелекесского района Ульяновской области (далее – местный бюджет )
	 
	194915,64821
	32798,81056
	38844,63767
	34924,20000
	31078,00000
	28634,99999
	28634,99999

	
	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
	 
	158846,37255
	80418,77928
	3179,80800
	83,33300
	74997,78627
	83,33300
	83,33300

	
	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (финансируемых за счет средств Федерального бюджета) (далее – областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	Региональные проекты, обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 1 00 00000
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,43454
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,45327
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Региональный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 1 И3 00000
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,43454
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,45327
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	1.1.1
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры 
	
	Всего, в том числе
	18 1 И3 51540
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,43454
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,45327
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	2
	Региональные приоритетные проекты
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 3 00 00000
	9061,59313
	5024,46638
	4037,12675
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	1593,83313
	653,18138
	940,65175
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	6814,58000
	3718,10500
	3096,47500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Региональный приоритетный проект «Вода-это жизнь!»
(Текущий ремонт водозабора в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области)
	
	Всего, в том числе
	18 3 01 00000
	5024,46638
	5024,46638
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	653,18138
	653,18138
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	3718,10500
	3718,10500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 01 S0420
	5024,46638
	5024,46638
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	653,18138
	653,18138
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	3718,10500
	3718,10500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2
	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Больничная в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области»
	
	Всего, в том числе
	18 3 02 00000
	1018,16557
	0,00000
	1018,16557
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	237,23357
	0,00000
	237,23357
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	780,93200
	0,00000
	780,93200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 02 S0420
	1018,16557
	0,00000
	1018,16557
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	
	237,23357
	0,00000
	237,23357
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	780,93200
	0,00000
	780,93200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.3
	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области»
	
	Всего, в том числе
	18 3 03 00000
	3018,96118
	0,00000
	3018,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	703,41818
	0,00000
	703,41818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2315,54300
	0,00000
	2315,54300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.3.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 03 S0420
	3018,96118
	0,00000
	3018,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	
	703,41818
	0,00000
	703,41818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2315,54300
	0,00000
	2315,54300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Комплексы процессных мероприятий
	 
	Всего, в том числе
	18 4 00 00000
	191837,46115
	30244,61025
	37987,31892
	35007,53300
	31161,33300
	28718,33299
	28718,33299

	
	
	 
	местный бюджет 
	 
	191141,10314
	29964,91724
	37903,98592
	34924,20000
	31078,00000
	28634,99999
	28634,99999

	
	
	 
	областной бюджет
	 
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Мелекесского районаУльяновской области»
	 
	Всего, в том числе
	18 4 01 00000
	2212,99077
	188,99077
	1044,00000
	450,00000
	450,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	 
	местный бюджет 
	 
	2212,99077
	188,99077
	1044,00000
	450,00000
	450,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	 
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.1
	Обеспечение реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению
	 
	Всего, в том числе
	18 4 01 61108 
	1768,99077
	188,99077
	800,00000
	350,00000
	350,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	 
	местный бюджет 
	
	1768,99077
	188,99077
	800,00000
	350,00000
	350,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	 
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.2
	Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	 
	Всего, в том числе
	18 4 01 70020 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	 
	местный бюджет 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	 
	областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.3
	Софинансирование на строительство, реконструкци., ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	 
	Всего, в том числе
	18 4 01 S0020
	444,00000
	0,00000
	244,00000
	100,00000
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	 
	местный бюджет 
	
	444,00000
	0,00000
	244,00000
	100,00000
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	 
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2
	Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 02 00000
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2.1
	Строительство, реконструкция, ремонт, содержание объектов газоснабжения, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации
	
	Всего, в том числе
	 18 4 02 65673
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 03 00000
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3.1
	Ремонт (в том числе  капитальный ремонт) тепловых сетей, содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов на объектах ТЭК, социальной сферы, жилищного фонда, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации, разработка нормативной документации
	
	Всего, в том числе
	18 4 03 61308 
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.4
	Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 04 00000
	1559,32909
	417,66409
	228,33300
	228,33300
	228,33300
	228,33300
	228,33300

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	862,97108
	137,97108
	145,00000
	145,00000
	145,00000
	145,00000
	145,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.4.1
	Ремонт и содержание мест (площадок) накопления ТКО, подготовка сметной документации и экспертного заключения
	
	Всего, в том числе
	 18 4 04 60077
	460,00000
	60,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	
	460,00000
	60,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.4.2
	Софинансирование по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	
	Всего, в том числе
	18 4 04 S0070
	1099,32909
	357,66409
	148,33300
	148,33300
	148,33300
	148,33300
	148,33300

	
	
	
	 местный бюджет
	
	402,97108
	77,97108
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000

	
	
	
	областной бюджет
	
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 04 05 00000
	185972,31198
	28865,56608
	36344,54592
	34059,20000
	30213,00000
	28244,99999
	28244,99999

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	185972,31198
	28865,56608
	36344,54592
	34059,20000
	30213,00000
	28244,99999
	28244,99999

	3.5.1
	Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»Ульяновской области
	
	Всего, в том числе
	18 4 05 80130 
	159607,62308
	24805,14256
	31559,53850
	29274,19258
	25427,99298
	24270,37823
	24270,37823

	
	
	
	местный бюджет 
	
	159607,62308
	24805,14256
	31559,53850
	29274,19258
	25427,99298
	24270,37823
	24270,37823

	3.5.2
	Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы Мелекесского района Ульяновской области
	
	Всего, в том числе
	18 4 05 80120 
	26364,6889
	4060,42352
	4785,00742
	4785,00742
	4785,00702
	3974,62176
	3974,62176

	
	
	
	местный бюджет 
	
	26364,6889
	4060,42352
	4785,00742
	4785,00742
	4785,00702
	3974,62176
	3974,62176


».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                        М.Р. Сенюта

