АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__08.08.2023_____________.



                                                             № ___1328___
Экз №___

г. Димитровград

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 

на 2024 - 2026 годы 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы", постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 № 94-П «Об утверждении Порядка принятия решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2024-2026 годы (Приложение 1).
2. Утвердить расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту                                                                                                                                                               к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский район", на 2024-2026 годы (Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (adm-melekess.gosuslugi.ru)

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                        С.А. Сандрюков
                                                                                                                                                     Приложение 1

                                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                                 муниципального образования
                                                                                                                                                   «Мелекесский район»
                                                                                                                                                     Ульяновской области
                                                                                                                                                     от _____________ № ______
	Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы 

	№ п/п
	№ п/п
	Адрес многоквартир-ного дома 
	Вид работы 

(услуги)
	Плановая стоимость выполнения работы (услуги), (руб.)
	Плановый год завершения, выполнения работы (услуги)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	в том числе по источникам финансирования*
	

	
	
	
	
	всего
	средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или работ по энергосбережению 
	средства областного бюджета Ульяновской области
	средства бюджета муниципа-льного образований «Мелекесский район» Ульяновской области 
	средства собственников помещений в многоквар-тирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальное образование"Мелекесский район"

	Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение»

	1
	1
	с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1
	Разработка проектной документации на ремонта крыши
	481 481,00
	0,00
	0,00
	0,00
	481 481,00
	2024

	
	
	
	Ремонт крыши
	8 754 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 754 200,00
	2025

	
	
	
	Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши
	187 339,88
	0,00
	0,00
	0,00
	187 339,88
	2025

	Муниципальное образование «Мулловское городское поселение»

	2
	1
	р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.25
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	333 960, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	333 960,00
	2024

	
	
	
	Ремонт крыши
	6 072 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 072 000,00
	2024

	
	
	
	Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши
	129 940, 80
	0,00
	0,00
	0,00
	129 940,80
	2024

	3
	2
	р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.21
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	280 209,60
	0,00
	0,00
	0,00
	280 209,60
	2024

	
	
	
	Ремонт крыши
	5 094 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 094 720,00
	2025

	
	
	
	Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши
	109 027,01
	0,00
	0,00
	0,00
	109 027,01
	2025

	Муниципальное образование "Новомайнское городское поселение"

	4
	1
	р. п. Новая Майна, ул. Калинина, д.12
	Ремонт крыши
	5 868 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 868 680,00
	2024

	
	
	
	Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши
	125 589,75
	0,00
	0,00
	0,00
	125 589,75
	2024

	5
	2
	р. п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.23
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	641 828,00
	0,00
	0,00
	0,00
	641 828,00
	2025

	
	
	
	Ремонт крыши
	11 669 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 669 600,00
	2026

	
	
	
	Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши
	249 729,44
	0,00
	0,00
	0,00
	249 729,44
	2026

	
	
	Итого МО «Мелекесский район»
	39 998 305,48
	0,00
	0,00
	0,00
	39 998 305,48
	


                                                                                                                                                 Приложение 2
                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                муниципального образования
                                                                                                                                                  «Мелекесский район»
                                                                                                                                                    Ульяновской области
                                                                                                                                                  от _____________ № ________
	Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту                                                                                                                                                               к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский район", на 2024-2026 годы


	№ п/п
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
	Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	Предельная стоимость за ед.измерения (руб.)
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей

	
	
	
	
	Объём работ в соответствии с единицами измерения
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Единицы измерения
	
	в том числе
	Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	
	 
	
	Строительно-монтажные работы (руб.) 
	Подготовка проектной документации (руб.)
	Строительный надзор (руб.) 
	Экспертиза сметной документации (руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение»

	1
	1
	с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д.1
	Ремонт крыши
	910
	кв. м
	9620,00
	8 754 200,00
	437 710,00
	187 339,88
	43 771,00 
	9 423 020,88

	Муниципальное образование «Мулловское городское поселение»

	2
	1
	р. п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 
	Ремонт крыши
	660
	кв. м.
	9200,00
	6 072 000,00
	303 600,00
	129 940,80
	30 360,00
	6 535 900,80

	3
	2
	р. п. Мулловка, ул. Пушкина, 21
	Ремонт крыши
	1044
	кв. м.
	4880,00
	5 094 720,00
	254 736,00
	109 027,01
	25 473,60
	5 483 956,61

	Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение»

	4
	1
	р. п. Новая Майна, ул. Калинина, 12
	Ремонт крыши
	637,90
	кв. м. 
	9200,00
	 5 868 680,00
	0,00
	125 589,75
	0,00
	5 994 269,75

	5
	2
	р.  п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23
	Ремонт крыши
	1160
	кв.м.
	10060,00
	11 669 600,00
	583 480,00
	249 729,44
	58 348,00
	12 561 157,44


