АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2022 года                                                                                                            №44
Экз.№ 1. 
с.Лебяжье
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 26.03.2020 №13 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, постановлением администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 19.12.2019 № 63 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», решения Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2022 №74/198 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №60/162 от 17.12.2021 «О бюджете муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 18.02.2022 №63/167, от 11.08.2022г. №67/178),                                           п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 26.03.2020 №13 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от 16.12.2020 №39, от 20.02.2021 №7, от 26.03.2021 №11, от 30.04.2021 №15, от 03.09.2021 №36, от 25.01.2022 г №1, от 25.03.2022 г №7, от 11.08.2022г. №24) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Начальнику финансового отдела администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области осуществлять финансирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» на 2020 год и запланированный период 2021-2024 гг. 


Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2020-2024 годах составляет 13796,47857 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 1746,93879 тыс. рублей; 
2021 год – 5517,68170 тыс. рублей; 

2022 год – 3087,45308 тыс. рублей;

2023 год – 1916,20250 тыс. рублей;

2024 год – 1528,20250 тыс. рублей.».
2. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» следующие изменения:

2.1. в паспорте муниципальной программы графу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации
	Источник финансирования программных мероприятий: бюджет МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2020-2024 годах составляет 13796,47857 тыс. рублей, из них:
2020 год – 1746,93879 тыс. рублей; 
2021 год – 5517,68170 тыс. рублей; 

2022 год – 3087,45308 тыс. рублей;

2023 год – 1916,20250 тыс. рублей;

2024 год – 1528,20250 тыс. рублей. 
в.т.ч.


9182,76616 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Лебяжинское сельское поселение», в том числе по годам реализации:

2020 год – 871,80926 тыс. рублей; 

2021 год – 2754,02382 тыс. рублей; 

2022 год – 2890,92808 тыс. рублей;

2023 год – 1527,26500 тыс. рублей;

2024 год – 1138,74000 тыс. рублей. 
За счет бюджета Ульяновской области - 2024,16832 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 157,52332 тыс. рублей;

2021 год - 1671,6600 тыс. рублей;

2022 год –  39,30500 тыс. рублей; 

2023 год -  77,78750 тыс. рублей;

2024 год –  77,89250 тыс. рублей.
За счет средств от Федерального бюджета - 2200,69621 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 717,60621 тыс. руб.

2021 год - 703,15000 тыс. рублей;

2022 год – 157,22000 тыс. рублей; 

2023 год -  311,15000 тыс. рублей;

2024 год –  311,57000 тыс. рублей.

За счёт внебюджетных средств — 388,84788 тыс. рублей, в том числе по годам».

2020 год- 0,0тыс. руб.

2021 год - 388,84788 тыс. рублей;

2022 год –  0,0 тыс. рублей; 

2023 год -  0,0 тыс. рублей;

2024 год –  0,0 тыс. рублей.




.»;

2.2. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального

образования «Лебяжинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» от 26.03.2020 №13

Система  мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 

в том числе по годам, тыс. руб

	
	
	
	
	
	всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Благоустройство территории поселения
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»
	2020-2024
	местный бюджет
	4 974,66898
	317,76600
	1 637,76898
	1 926,13400
	735,00000
	358,00000

	2
	Уличное освещение (содержание электролиний уличного освещения, установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников)
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»
	2020-2024
	местный бюджет
	2 850,66971
	338,50266
	653,00000
	723,36705
	567,90000
	567,90000

	3
	Ремонт, содержание памятных сооружений, посвященных воинам Великой отечественной войны 1941-1945гг.
	Администрация МО «Лебяжинское сельское
	2020-2024
	местный бюджет
	250,30200
	50,09600
	50,20600
	50,00000
	50,00000
	50,00000

	4
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»
	2020-2024
	местный бюджет
	620,09000
	123,76500
	123,76500
	125,03000
	123,76500
	123,76500

	5
	Комплексное развитие сельских территорий «Благоустройство сельских территорий»
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	3 093,37033
	916,80913
	1 101,56417
	247,92203
	413,53750
	413,53750

	
	
	
	
	местный бюджет
	185,81580
	41,67960
	44,06417
	51,39703
	24,60000
	24,07500

	
	
	
	
	областной бюджет
	706,85832
	157,52332
	354,35000
	39,30500
	77,78750
	77,89250

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	2 200,69621
	717,60621
	703,15000
	157,22000
	311,15000
	311,57000

	5.1
	Финансовое обеспечение на комплексное развитие сельских территорий «Благоустройство сельских территорий»
	 
	 
	Всего, в том числе:
	916,80913
	916,80913
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	41,67960
	41,67960
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	157,52332
	157,52332
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	717,60621
	717,60621
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Организация освещения на территории парка «Молодёжный» с.Лебяжье МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	187,05433
	 
	127,60417
	43,20849
	8,39427
	7,84740

	
	
	
	
	местный бюджет
	64,55433
	 
	5,10417
	43,20849
	8,39427
	7,84740

	
	
	
	
	областной бюджет 
	22,05000
	 
	22,05000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	100,45000
	 
	100,45000
	 
	 
	 

	5.3
	Организация тротуаров на территории парка «Молодёжный» с.Лебяжье МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	328,12500
	 
	328,12500
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	13,12500
	 
	13,12500
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	56,70000
	 
	56,70000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	258,30000
	 
	258,30000
	 
	 
	 


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 

в том числе по годам, тыс. руб

	5.4
	Создание и обустройство детской игровой площадки на территории "Парк Славы" в д.Аврали МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	218,75000
	 
	218,75000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	8,75000
	 
	8,75000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	37,80000
	 
	37,80000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	172,20000
	 
	172,20000
	 
	 
	 

	5.5
	Создание и обустройство детской и спортивной площадки на территории парка в д.Куликовка МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района 
	 
	 
	Всего, в том числе:
	259,30990
	 
	 
	 
	259,30990
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	10,37240
	 
	 
	 
	10,37240
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	49,78750
	 
	 
	 
	49,78750
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	199,15000
	 
	 
	 
	199,15000
	 

	5.6
	Создание и обустройство детского игрового комплекса в с.Приморское МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	208,33500
	 
	208,33500
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	8,33500
	 
	8,33500
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	200,00000
	 
	200,00000
	 
	 
	 

	5.7
	Создание и обустройство детской игровой площадки на территории парка «Радуга» в с.Сабакаево - ПМК МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района 
	 
	 
	Всего, в том числе:
	218,75000
	 
	218,75000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	8,75000
	 
	8,75000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	37,80000
	 
	37,80000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	172,20000
	 
	172,20000
	 
	 
	 


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 

в том числе по годам, тыс. руб

	5.8
	Организация освещения на территории "Парк Славы" в д.Аврали МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района 
	 
	 
	Всего, в том числе:
	102,35677
	 
	 
	102,35677
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	4,09427
	 
	 
	4,09427
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	19,65250
	 
	 
	19,65250
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	78,61000
	 
	 
	78,61000
	 
	 

	5.9
	Создание и обустройство спортивной площадки на территории парка с.Аллагулово"Лебяжинское

сельское поселение" Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	145,83333
	 
	 
	 
	 
	145,83333

	
	
	
	
	местный бюджет
	5,83333
	 
	 
	 
	 
	5,83333

	
	
	
	
	областной бюджет 
	28,00000
	 
	 
	 
	 
	28,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	112,00000
	 
	 
	 
	 
	112,00000

	5.10
	Организация освещения на территории парка «Радуга» в с.Сабакаево -ПМК МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района 
	 
	 
	Всего, в том числе:
	102,35677
	 
	 
	102,35677
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	4,09427
	 
	 
	4,09427
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	19,65250
	 
	 
	19,65250
	 
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	78,61000
	 
	 
	78,61000
	 
	 

	5.11
	Организация освещения на территории парка в д.Куликовка МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского район
	 
	 
	Всего, в том числе:
	145,83333
	 
	 
	 
	145,83333
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	5,83333
	 
	 
	 
	5,83333
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	28,00000
	 
	 
	 
	28,00000
	 

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	112,00000
	 
	 
	 
	112,00000
	 


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 

в том числе по годам, тыс. руб

	5.12
	Организация освещения на территории парка в д.Аллагулово МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского район
	 
	 
	Всего, в том числе:
	145,83333
	 
	 
	 
	 
	145,83333

	
	
	
	
	местный бюджет
	5,83333
	 
	 
	 
	 
	5,83333

	
	
	
	
	областной бюджет 
	28,00000
	 
	 
	 
	 
	28,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	112,00000
	 
	 
	 
	 
	112,00000

	5.13
	Создание и обустройство зоны отдыха на территории парка с.Аллагулово" МО Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	41,10677
	 
	 
	 
	 
	41,10677

	
	
	
	
	местный бюджет
	1,64427
	 
	 
	 
	 
	1,64427

	
	
	
	
	областной бюджет 
	7,89250
	 
	 
	 
	 
	7,89250

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	31,57000
	 
	 
	 
	 
	31,57000

	5.14
	Организация тротуаров к памятнику ВОВ в с.Аллагулово МО "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района
	 
	 
	Всего, в том числе:
	72,91667
	 
	 
	 
	 
	72,91667

	
	
	
	
	местный бюджет
	2,91667
	 
	 
	 
	 
	2,91667

	
	
	
	
	областной бюджет 
	14,00000
	 
	 
	 
	 
	14,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	56,00000
	 
	 
	 
	 
	56,00000

	6
	Благоустройство территорий ТОС Лебяжинского сельского поселения (7 ТОС-с.Лебяжье, с.Сабакаево, д.Аврали, д.Куликовка, с.Приморское, с.Степная Васильевка, с.Аллагулово)
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	476,57895
	 
	431,57895
	15,00000
	15,00000
	15,00000

	
	
	
	
	местный бюджет
	66,57895
	 
	21,57895
	15,00000
	15,00000
	15,00000

	
	
	
	
	областной бюджет 
	410,00000
	 
	410,00000
	 
	 
	 


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 

в том числе по годам, тыс. руб

	7
	Проекты развития, подготовленные на основе местных инициатив граждан
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение
	2021-2024
	Всего, в том числе:
	1 451,17498
	 
	1 440,17498
	 
	11,00000
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	155,01710
	 
	144,01710
	 
	11,00000
	 

	
	
	
	
	средства населения
	216,02674
	 
	216,02674
	 
	 
	 

	
	
	
	
	средства хозяйствующих субъектов 
	172,82114
	 
	172,82114
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	907,31000
	 
	907,31000
	 
	 
	 

	7.1
	Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (Ремонт дороги в с.Лебяжье)
	 
	 
	Всего, в том числе:
	1 451,17498
	 
	1 440,17498
	 
	11,00000
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	155,01710
	 
	144,01710
	 
	11,00000
	 

	
	
	
	
	средства населения
	216,02674
	 
	216,02674
	 
	 
	 

	
	
	
	
	средства хозяйствующих субъектов 
	172,82114
	 
	172,82114
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	907,31000
	 
	907,31000
	 
	 
	 

	7.2
	Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (Ремонт здания СДК)
	 
	 
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	средства населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	средства хозяйствующих субъектов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ремонт дороги в с.Лебяжье по ул.Берёзовая
	Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение
	2021-2024
	местный бюджет
	79,62362
	 
	79,62362
	 
	 
	 

	Всего по муниципальной программе
	Всего, в том числе:
	13 796,47857
	1 746,93879
	5 517,68170
	3 087,45308
	1 916,20250
	1 528,20250

	
	местный бюджет
	9 182,76616
	871,80926
	2 754,02382
	2 890,92808
	1 527,26500
	1 138,74000

	
	областной бюджет 
	2 024,16832
	157,52332
	1 671,66000
	39,30500
	77,78750
	77,89250

	
	федеральный бюджет 
	2 200,69621
	717,60621
	703,15000
	157,22000
	311,15000
	311,57000

	
	средства населения
	216,02674
	 
	216,02674
	 
	 
	 

	
	средства хозяйствующих субъектов 
	172,82114
	 
	172,82114
	 
	 
	 


.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования и размещения в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (https://melekess-pressa.ru), а также подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (lebyajie.m-vestnik.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                        Т.В. Шептунова

