	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.07.2021                                                                                                                      № 791
                                                                                                                                        Экз.№ _____

г. Димитровград




О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165), постановлением  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от 26.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020 №827, от 10.09.2020 №878, от 04.12.2020 №1199, от 18.03.2021 № 247, от 19.04.2021 № 369) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» цифры «49 413,15511» заменить цифрами «57 088,77535».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

	Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам и годам реализации.
	Источник финансирования мероприятий:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет Ульяновской области;

- бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Общий объём финансирования программы составляет 
239 173,08889 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2020 год – 47 087,67354  тыс. руб.;

2021 год – 57 088,77535  тыс. руб.;

2022 год – 51 577,97000  тыс. руб.;

2023 год – 50 577,97000  тыс. руб.;

2024 год -  32 840,70000  тыс. руб.

из них:

122 952, 15528  тыс. руб. - из областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:

2020 год – 23 663,99504  тыс. руб.;

2021 год – 32 813,62024 тыс. руб.;

2022 год – 28 737,27000 тыс. руб.;

2023 год – 27 737,27000  тыс. руб.;

2024 год – 10 000,00000  тыс. руб.

116 220, 93361 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,  в том числе по годам реализации:

2020 год – 23 423,67850 тыс. руб.;

2021 год – 24 275,15511  тыс. руб.;

2022 год – 22 840,70000 тыс. руб.;

2023 год -  22 840,70000 тыс. руб.;

2024 год -  22 840,70000 тыс. руб.

Распределение по мероприятиям в соответствии с Приложением №2 к муниципальной программе.


».

1.3. В пункте 1 приложения №1 к муниципальной программе слова «ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019.  Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«




























Приложение №2 

к Муниципальной программе,
утвержденной постановлением                        

администрации муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 26.03.2020 № 259
Система мероприятий муниципальной программы

	N п/п
	Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
	Ответственные исполнители мероприятий
	Предполагаемый срок реализации
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 

по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	11.
	"Автомобильные дороги"
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйства Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	217884,22765
	45 262,53958
	48 331,5496
	44291,46847
	48 867,97000
	31 130,70000

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования

бюджета МО «Мелекесский район» (далее-местный бюджет)
	58 718,90496
	13 282,89814
	12 755,93154
	10875,42448
	10 902,32540
	10 902,32540

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования

областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
	109136,17789
	22 863,99504
	25 347,24346
	23 187,66939
	27 737,27000
	10 000,00000

	
	
	Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район»
	2020-2024
	местный бюджет
	50 029,1448
	9 115,6464
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460

	1.1
	Проектирование на реконструкцию, капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с получение результатов экспертизы. 
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	8632,94
	7 722,94


	10,00
	300,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	1 370,00
	460,00
	10,00
	300,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	7 262,94
	7 262,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Осуществление дорожной деятельности (ремонт и содержание, кроме деятельности по строительству), в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Мелекесского района.
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	11 412,37
	1 812,37
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00 
	2 400,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	11 412,37
	1 812,37
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00 
	2 400,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Ремонт, содержание автомобильных дорог в населенных пунктах муниципального района, в том числе обустройство и совершенствование  опасных  участков  улично-дорожной сети населенных пунктов
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	147559,77285
	26591,58318
	35 673,175
	31293,09387
	35 869,5954
	18 132,3254

	
	
	
	
	местный бюджет
	45686,53496
	10 990,52814
	10 325,93154
	8105,42448
	8 132,3254
	8 132,3254

	
	
	
	
	областной бюджет
	101 873,23789
	15 601,05504
	25 347,24346
	23187,66939
	27 737,27
	10 000,00

	1.4
	Зимнее содержание дорог, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования 
	Администрации сельских  поселений муниципального образования «Мелекесский район» (в рамках заключенных соглашений)
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	50 029,1448
	9 115,6464
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460

	
	
	
	
	местный бюджет
	50 029,1448
	9 115,6464
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460
	10 228,37460

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Обследование и приемка автомобильных дорог (транспортные услуги, в том числе топливо)
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	200,00
	10,00
	10,00
	60,0
	60,0
	60,0

	
	
	
	
	местный бюджет
	200,00
	10,00
	10,00
	60,0
	60,0
	60,0

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.6
	Оповещение в СМИ 
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	50,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	50,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22.
	"Повышение безопасности дорожного движения на территории сельских поселений ",

Оборудование пешеходных переходов источниками освещения, светофорами Т7.1 и их содержание. Замена ранее установленных и установка новых  дорожных знаков. 

Нанесение линий дорожной разметки, в том числе 1.14.1 "Пешеходный переход" желто-белого цвета, обновление дорожной разметки пешеходных переходов, покраска бордюров существующих тротуаров, в том числе у образовательных учреждений. Установка или замена остановочных павильонов.
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	
	Всего, в том числе:
	6 415,13396
	1 775,13396
	1 160,00
	1 160,00
	1 160,00
	1 160,00

	
	
	
	2020-2024
	местный бюджет
	5 615,13396
	975,13396
	1 160,00
	1 160,00
	1 160,00
	1 160,00

	
	
	
	2020-2024
	областной бюджет
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33.
	"Развитие велодвижения, велотранспорта и велоинфрастуктуры". Строительство тротуаров и велодорожек.

Ремонт и содержание  существующих тротуаров и велодорожек.
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	8 848,73758
	0,00
	4 462,32818
	3386,4094
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	1550,00
	0,00
	50,00
	500,00
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	7298,73758
	0,00
	4 412,32818
	2886,4094
	0,00
	0,00

	44.
	"Повышение безопасности дорожного движения"
	Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
	
	Всего, в том числе:
	6 024,9897
	50,00
	3134,89757
	2740,09213
	50,00
	50,00

	
	
	
	2020-2024
	местный бюджет
	307,74989
	50,00
	80,84897
	76,90092
	50,00
	50,00

	
	
	
	2020-2024
	бюджетные ассигнования областной бюджет
	5 717,23981
	0,00
	3054,0486
	2663,19121
	0,00
	0,00

	4.1
	Выпуск тематической литературы, печатной и сувенирной продукции с логотипом о безопасности дорожного движения. Создание видео-телевизионной и информационно-пропагандистской продукции, наружной социальной рекламы, а также размещение наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественном транспорте и местах с массовым  пребыванием людей. 
	Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	90,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	90,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Изготовление и распространение световозвращающихся приспособлений для учащихся младших классов.

Создание во всех общеобразовательных учреждениях  кабинетов безопасности дорожного движения и их оснащение современным оборудованием и средствами  обучения. Развитие движения юных инспекторов движения и проведение слетов ЮИД.
	Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	160,00
	32,00
	32,00
	32,00
	32,00
	32,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	160,00
	32,00
	32,00
	32,00
	32,00
	32,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Ремонт и содержание территорий образовательных учреждений
	МКУ «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	2020-2024
	Всего, в том числе:
	5774,9897
	0,00
	3084,89757
	2690,09213
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	местный бюджет
	57,74989
	0,00
	30,84897
	26,90092
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	областной бюджет
	5717,23981
	0,00
	3054,0486
	2663,19121
	0,00
	0,00

	
	ВСЕГО по муниципальной программе
	
	2020-2024


	Всего, в том числе:
	239173,08889
	47087,67354
	57 088,77353
	51 577,97000
	50 577,97000
	32 840,70000

	
	
	
	
	местный бюджет
	116220,93361
	23423,6785  
	24 275,15511
	22 840,70000
	22 840,70000
	22 840,70000

	
	
	
	
	областной бюджет
	122952,15528
	23 663,99504
	32 813,62024
	28 737,27000
	27 737,27000
	10 000,00000
































».    
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации                                                                     С.А. Сандрюков
